# SaaS V1 开发实施计划》

Baseline Version：V1.0
状态：V1 LOCKED

目标：

将已经完成的业务、数据库、API和架构设计转换成实际可执行开发顺序。

原则：

每个 Phase 必须完成“代码 + 测试 + 执行报告”，通过验收后才进入下一阶段。

# Phase 0｜项目工程初始化

目标：

建立可以稳定开发、测试、构建的 Monorepo。

任务：

0.1 检查 Node / pnpm / Docker / Git

0.2 初始化 Git Repository

0.3 初始化 pnpm Workspace

0.4 建立 apps/

0.5 建立 packages/

0.6 初始化 NestJS API

0.7 初始化 Worker

0.8 初始化 Merchant Web

0.9 初始化 Platform Web

0.10 初始化微信小程序模板

0.11 初始化 Prisma

0.12 Docker Compose PostgreSQL + Redis

0.13 ESLint / TypeScript / Formatter

0.14 Vitest/Jest

0.15 env.example

0.16 CI基础流程

验收：

pnpm install ✅

lint ✅

typecheck ✅

test ✅

build ✅

PostgreSQL reachable ✅

Redis reachable ✅

# Phase 1｜项目文档与工程守则

创建：

AGENTS.md

docs/baseline/

01_BUSINESS_RULES.md

02_ARCHITECTURE.md

03_DATABASE_SPEC.md

04_API_SPEC.md

05_DEVELOPMENT_PLAN.md

06_TESTING_ACCEPTANCE.md

Codex 每次开发任务必须先阅读 AGENTS。

# Phase 2｜数据库基础

实现：

Prisma Schema

Migration Framework

TransactionManager

TransactionContext

Database Health

先建立基础：

Merchant

Brand

Store

Role

Permission

Staff

Consumer

Identity

测试：

FK

Tenant FK

Unique

Check

Migration up

# Phase 3｜Identity / Tenant / RBAC

实现：

ActorContext

TenantContext

RequestContext

CurrentConsumer

CurrentStaff

PlatformActor

PermissionGuard

TenantGuard

MerchantCapabilityGuard

必须首先实现 Tenant Isolation 测试。

# Phase 4｜Merchant / Brand / Store

实现：

Merchant Application Service

Brand

Store

Capability

Platform Merchant API

Merchant Bootstrap

暂不接真实支付。

# Phase 5｜MiniProgram Runtime 基础

实现：

MiniProgramAccount

Authorization model

MiniProgramConfig

FeatureFlag

Consumer Bootstrap

Fake MiniProgram Context

此阶段先实现 Fake Provider。

# Phase 6｜Product

实现：

Product

ProductVersion

PackageItem

ProductMedia

功能：

创建

新版本

编辑Draft

查询

# Phase 7｜Campaign

实现：

Campaign

CampaignVersion

UsageRule

CampaignStore

PurchaseLimitRule

功能：

创建

编辑

提交审核

暂停

恢复

此阶段先可使用简化 Review。

# Phase 8｜Inventory

实现：

Inventory

Reservation

Adjustment

Atomic Reserve

Release

Consume

必须首先通过：

最后库存并发抢购测试。

# Phase 9｜Order

实现：

CreateOrder

OrderItem Snapshot

Order Query

Order Cancel

Order Timeout基础

此阶段使用：

FakePaymentProvider

# Phase 10｜Fake Payment

先不要立刻接微信真钱。

实现：

Payment

PaymentProvider Port

FakePaymentProvider

PaymentService.applyProviderResult

Callback Simulation

支持：

SUCCESS

FAILED

TIMEOUT

UNKNOWN

DUPLICATE_SUCCESS

通过核心支付测试后才能接微信。

# Phase 11｜Outbox + Worker

实现：

EventOutbox

OutboxWorker

JobContext

Retry

Backoff

DeadLetter

先完成：

PaymentSucceeded

可靠传播。

# Phase 12｜Fulfillment / Voucher

实现：

FulfillmentRecord

Voucher

VoucherIssueService

VoucherIssueCompensation

必须通过：

N份=N券

重复事件不多发

发到一半宕机恢复

# Phase 13｜Redemption

实现：

RedeemToken

Preview

Confirm

Redemption

RedemptionReversal

必须通过：

一券一成功核销

错误门店

Staff停用

并发核销

# Phase 14｜Refund

实现：

Refund

RefundItem

RefundReview

FakeProvider Refund

Refund Confirmation

必须通过：

退款额度

部分退款

并发退款

未知状态

失败状态恢复

# Phase 15｜Refund × Redemption 并发

单独作为资金安全阶段。

必须验证：

同一Voucher

Refund vs Redeem

同时发生

永远只能一方成功。

此测试未通过：

禁止进入真实微信支付阶段。

# Phase 16｜Fee

实现：

FeePolicy

FeeRecord

FeeReversal

支持：

Platform

Merchant

Brand

Scope。

# Phase 17｜Governance

实现：

ReviewCase

RiskRule

RiskEvent

Exception

Compensation

Audit

SecurityEvent

V1 可先实现必要核心，再逐步增强 UI。

# Phase 18｜Reconciliation

至少实现：

PAYMENT_ORDER

ORDER_VOUCHER

REFUND_VOUCHER

VOUCHER_REDEMPTION

INVENTORY_ORDER

必须做到：

发现异常，不静默篡改。

# Phase 19｜微信支付接入

只有 Fake Payment 测试全部通过后进入。

实现：

WeChatPayProvider

createPayment

queryPayment

createRefund

queryRefund

Payment Callback

Refund Callback

签名/解密/验签

Provider Adapter 与 Domain 隔离。

# Phase 20｜真实微信联调

使用受控测试商户。

验证：

小程序下单

调起微信支付

支付Callback

主动查单

发券

核销

退款

退款Callback

Fee

禁止直接以 Production 正式用户作为首测。

# Phase 21｜微信开放平台

实现：

MiniProgramAuthorization

Authorization Event

SecretRef

Authorization Revoked

IntegrationHealth

# Phase 22｜小程序模板发布

实现：

Template

ReleaseJob

commit

submitAudit

queryAudit

release

每一步可恢复。

# Phase 23｜Consumer MiniApp

完整接入：

Bootstrap

Login

Campaign

Order

Payment

Orders

Voucher

Redeem Token

Refund

UI 优先满足商用，不追求复杂视觉。

# Phase 24｜Merchant Web

实现：

Login

Product

Campaign

Inventory

Orders

Refund

Redemption

Staff

Stores

Export

Analytics

# Phase 25｜Platform Web

实现：

Merchant

Brand

Store

MiniProgram

PaymentAccount

Review

FeePolicy

Risk

Exception

Reconciliation

Audit

Clearing

# Phase 26｜Export

实现：

ExportJob

Excel

签名下载URL

订单 Excel 导出。

# Phase 27｜Observability

实现：

Structured Logging

Request ID

Correlation ID

Error Tracking

Metrics

Worker Backlog

Business Alerts

Secret Redaction。

# Phase 28｜Deployment

建立：

LOCAL

TEST

STAGING

PRODUCTION

配置：

Docker

Managed PostgreSQL

Redis

Object Storage

HTTPS

Secrets

# Phase 29｜CI/CD

实现：

PR：

Lint

Typecheck

Unit

Integration

Build

Staging：

Migration

API E2E

Worker E2E

Smoke

Production：

Manual Approval

Deploy

Health Check

# Phase 30｜Money Safety Gate

全部 P0 测试必须 PASS。

如果任意核心项失败：

NO GO

# Phase 31｜Business Acceptance Test

真实角色走完整链：

创建商户

↓

门店

↓

小程序

↓

商品

↓

团购

↓

审核

↓

消费者购买

↓

微信支付

↓

发券

↓

核销

↓

部分退款

↓

后台查询

↓

对账

# Phase 32｜Production Launch

上线前：

Backup

Migration Review

Release Notes

P0 Report

P1 Report

Staging PASS

Secrets Check

Callback Reachability

Database Restore Test

完成后再开放真实消费者。

# 开发任务执行模式

每一个任务均采用：

我/架构负责人

↓

明确 DEV-ID

↓

Codex读取AGENTS和相关Baseline

↓

只实现当前Task

↓

运行测试

↓

输出变更报告

↓

架构复核

↓

Commit

↓

下一Task

# Codex 每次执行必须报告

1 修改了哪些文件

2 为什么修改

3 创建了哪些Migration

4 执行了哪些命令

5 哪些测试通过

6 哪些测试失败

7 是否修改V1 LOCKED规则

8 是否存在技术债

9 是否存在待确认商业决策

10 推荐Commit Message

# Git 原则

建议：

main

feature/*

fix/*

每一个完成并验收的小任务至少有明确 Commit。

禁止几天写一大坨最后一次 Commit。

# 开发计划最高原则

DEV-001 不一次开发完整SaaS

DEV-002 一个Phase必须可测试

DEV-003 FakeProvider先于真实支付

DEV-004 核心资金测试先于UI美化

DEV-005 每阶段通过才能进入下一阶段

DEV-006 业务规则变化先修改Baseline，再改代码

DEV-007 Database Migration不可直接生产执行

DEV-008 Codex不得自行改变V1 LOCKED规则

全部：

V1 LOCKED